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	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	企业端职位中心列表，3种身份4个列表对接API；
	12.5
	岳俊琪
	80%
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	企业端职位中心列表，3种身份4个列表对接API完成；
招聘中列表下线及批量功能实现及API对接完成;
	12.6
	岳俊琪
	100%
	

	招聘中列表上线功能，批量及批量检测有无重复职位弹窗提示功能完成，API对接完成；
	12.7
	岳俊琪
	100%
	

	完善上线弹窗；
	12.8-12.9
	岳俊琪
	轮岗
	

	本周总结：
    

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	企业端职位置顶及刷新 - API对接；
及批量操作的置顶刷新 - 置顶数API，推币API对接；
	12.12-12.16
	岳俊琪
	

	积极及时的解决禅道及测试提出的bug；
	12.12-12.16
	岳俊琪
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



