| 汇报人：岳俊琪 | 部门：研发部 |  |  | 时间：2022.12.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| - 企业端职位中心列表，3种身份4个列表对接API； |  | 12.5 | 岳俊琪 |  | 80% |  |
| - 企业端职位中心列表，3种身份4个列表对接API完成； - 招聘中列表下线及批量功能实现及API对接完成; |  | 12.6 | 岳俊琪 |  | 100% |  |
| - 招聘中列表上线功能，批量及批量检测有无重复职位弹窗提示功能完成，API对接完成； |  | 12.7 | 岳俊琪 |  | 100% |  |
| - 完善上线弹窗； |  | 12.8-12.9 | 岳俊琪 |  | 轮岗 |  |
| 本周总结： |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 |  |
| 企业端职位置顶及刷新 - API对接； 及批量操作的置顶刷新 - 置顶数API，推币API对接； |  |  | 12.12-12.16 |  | 岳俊琪 |  |
| 积极及时的解决禅道及测试提出的bug； |  |  | 12.12-12.16 |  | 岳俊琪 |  |