	汇报人：岳俊琪
	部门：研发部
	时间：2022.9.17

	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	后台系统 设置跟进提醒轮询功能完成，列表渲染，对接口，已完成
	09.14
	岳俊琪
	100%
	

	后台系统 审核工单跟进中的可约面试中添加备注板块，样式优化.
后台系统的招聘管理中的初试，复试的标签，添加设置按钮，添加弹窗功能。
清理后台bug
	09.15
	岳俊琪
	70%
	禅道bug未全部清理完毕

	后台系统的招聘管理中的初试复试的标签，设置按钮弹窗功能的完善。
清理后台bug
	09.16
	岳俊琪
	100%
	

	清理bug
	09.17
	岳俊琪
	40%
	禅道bug未全部清理完成
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	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	清理禅道bug
	9.19-9.23
	岳俊琪
	

	专属HR的宣传页开发
	9.19-9.23
	  岳俊琪
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



