| 汇报人：燕皮皮 | 部门：研发部 |  |  | 时间：2022.9.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| - 清理bug |  | 09.14 | 岳俊琪 |  | 100% |  |
| - 后台系统的可约面试与招聘管理优化，tab切换，备注数据渲染。 - 清理后台系统的禅道bug |  | 09.19 | 岳俊琪 |  | 70% | 禅道bug未全部清理完毕 |
| 后台系统的招聘管理中的初试复试的标签，设置按钮弹窗功能的完善。 清理后台bug |  | 09.20 | 岳俊琪 |  | 100% |  |
| - 清理bug |  | 09.21 | 岳俊琪 |  | 40% | 禅道bug未全部清理完成 |
| 优化c端招聘列表与个人中心卡片样式，推荐牛人缺省页的添加，清理bug |  | 09.22 | 岳俊琪 |  | 70% | 禅道bug未全部清理完成 |
| 本周总结： |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 |  |
| 清理禅道bug |  |  | 9.19-9.23 |  | 岳俊琪 |  |
| 专属HR的宣传页开发 |  |  | 9.19-9.23 |  | 岳俊琪 |  |