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	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	清理bug
	09.14
	岳俊琪
	100%
	

	后台系统的可约面试与招聘管理优化，tab切换，备注数据渲染。
清理后台系统的禅道bug
	09.19
	岳俊琪
	70%
	禅道bug未全部清理完毕

	后台系统的招聘管理中的初试复试的标签，设置按钮弹窗功能的完善。
清理后台bug
	09.20
	岳俊琪
	100%
	

	清理bug
	09.21
	岳俊琪
	40%
	禅道bug未全部清理完成

	优化c端招聘列表与个人中心卡片样式，推荐牛人缺省页的添加，清理bug
	09.22
	岳俊琪
	70%
	禅道bug未全部清理完成

	
	
	
	
	

	本周总结：
    

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	清理禅道bug
	9.19-9.23
	岳俊琪
	

	专属HR的宣传页开发
	9.19-9.23
	  岳俊琪
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



