| 汇报人：岳俊琪 | 部门：研发部 |  |  | 时间：2022.08.27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| - 入职第一天报道，配置电脑环境 |  | 08.22 | 岳俊琪 |  | 100% |  |
| - 由组长带领，了解公司项目，拉取项目代码，熟悉c端代码 |  | 08.23 | 岳俊琪 |  | 5% | C端项目功能较多 |
| 熟悉c端代码，修改样式及tab切换问题 |  | 08.24 | 岳俊琪 |  | 10% |  |
| - 熟悉c端代码，查看bug,修改能修改的问题，已提交 |  | 08.25 | 岳俊琪 |  | 15% |  |
| 熟悉c端代码，修改我的收藏，招聘页面及公司页面中的立即沟通样式及跳转逻辑 |  | 08.26 | 岳俊琪 |  | 20% |  |
| 熟悉b端代码，布局推荐牛人页面 |  | 08.27 | 岳俊琪 |  | 20% | 页面布局完成 |
| 本周总结： 加强编程思想，注意细节的处理，尽快的熟悉好公司的各个项目，积极认真的工作，提高工作效率。 拒绝浪费时间，做好自己的本质工作的同时，高度配合好组长及同事，继续加油！ |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 |  |
| 推荐牛人页面逻辑 |  |  |  |  | 岳俊琪 |  |
| 筛选弹层的布局完成 |  |  |  |  | 岳俊琪 |  |
| 资产页面及逻辑的处理 |  |  |  |  | 岳俊琪 |  |
| 修改bug |  |  |  |  | 岳俊琪 |  |