| 汇报人：陈鑫 | 部门：研发部 |  |  | 时间：2023.08.11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| - 新增需求页面页面样式重构 |  | 08.08 | 宋振 |  | 100% |  |
| - 表格操作侧拉组件优化： - 组件内添加关闭按钮和标题传入 - 添加动画并消除动画导致内容变形问题 |  | 08.10 | 宋振 |  | 100% |  |
| - 报表管理模块开发 |  | 08.11 | 宋振 |  | 100% |  |
| 本周任务： - 新增需求页面样式根据设计图进行重构 - 报表管理模块开发 - 需求系统功能优化并提测 |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 |  |
| 配合测试处理需求系统遗漏问题 |  |  |  |  | 宋振 |  |
| 根据需求变动优化需求管理系统 |  |  |  |  | 宋振 |  |
| 需求管理系统上线 |  |  |  |  | 宋振 |  |