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	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	新增需求页面页面样式重构
	08.08
	宋振
	100%
	

	表格操作侧拉组件优化：
1， 组件内添加关闭按钮和标题传入
2， 添加动画并消除动画导致内容变形问题
	08.10
	宋振
	100%
	

	报表管理模块开发
	  08.11
	宋振
	100%
	

	
	  
	   
	
	

	本周任务：
（1） 新增需求页面样式根据设计图进行重构
（2） 报表管理模块开发
（3） 需求系统功能优化并提测

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	配合测试处理需求系统遗漏问题
	
	宋振
	

	根据需求变动优化需求管理系统
	
	宋振
	

	需求管理系统上线
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