	汇报人：岳俊琪
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	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	需求管理平台：小组任务模块接口联调；
              修复bug;
	8.7
	宋振
	100%
	

	需求管理平台：小组任务模块接口联调；
              需求对接模块接口联调；
	8.8
	    宋振
	100%
	

	需求管理平台：所做模块按钮权限的添加；
              接口联调及修复bug;
	8.9
	    宋振
	[bookmark: OLE_LINK2]100%
	

	需求管理平台：项目细节优化；
              流程自测修复bug;
	8.10
	    宋振
	100%
	

	需求管理平台：流程自测提测修复bug;
	8.11
	    宋振
	100%
	

	本周总结：
本周主要完成工作：
1：需求管理平台：小组任务、需求对接模块接口联调、修复bug、流程自测、细节优化调整；
[bookmark: _GoBack]2：小组任务：

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	1：需求管理平台细节优化；
	7.24-7.28
	宋振
	

	[bookmark: OLE_LINK3]2：需求管理平台自测所做模块；
	7.24-7.28
	    宋振
	

	
	  
	   
	

	
	 
	    
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



