| 汇报人：岳俊琪 | 部门：研发部 |  |  | 时间：2023.8.11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| 需求管理平台：小组任务模块接口联调； 修复bug; |  | 8.7 | 宋振 |  | 100% |  |
| 需求管理平台：小组任务模块接口联调； 需求对接模块接口联调； |  | 8.8 | 宋振 |  | 100% |  |
| 需求管理平台：所做模块按钮权限的添加； 接口联调及修复bug; |  | 8.9 | 宋振 |  | 100% |  |
| 需求管理平台：项目细节优化； 流程自测修复bug; |  | 8.10 | 宋振 |  | 100% |  |
| 需求管理平台：流程自测提测修复bug; |  | 8.11 | 宋振 |  | 100% |  |
| 本周总结： 本周主要完成工作： 1：需求管理平台：小组任务、需求对接模块接口联调、修复bug、流程自测、细节优化调整； - 2：小组任务： |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 |  |
| 1：需求管理平台细节优化； |  |  | 7.24-7.28 |  | 宋振 |  |
| 2：需求管理平台自测所做模块； |  |  | 7.24-7.28 |  | 宋振 |  |