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	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	检查并优化C端已开发的简历模块功能，编辑他人简历功能开发
	09.26
	陈鑫
	100%
	

	C端账户安全，获取邮箱动态码，获取手机验证码添加loading状态避免重复发送
	09.26
	陈鑫
	100%
	

	优化B端职位中心编辑功能，处理用户手动修改路由参数导致的问题
	 09.27
	陈鑫
	100%
	

	
	
	陈鑫
	100%
	

	本周总结：
1， 检查并优化C端已开发的简历模块功能，开发编辑他人简历功能
2， C端账户安全，获取邮箱动态码，获取手机验证码添加loading状态避免重复发送
3， 优化B端职位中心编辑功能，处理用户手动修改路由参数导致的问题


	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	C端新建编辑个人简历，编辑他人简历功能提测
	10.13
	陈鑫
	

	上传个人/他人简历功能开发
	 10.13
	陈鑫
	

	
	
	
	

	
	
	
	



