	汇报人：陈鑫
	部门：研发部
	时间：2023.11.24

	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	合同待审批列表页面布局
合同报批列表页面布局
	11.23
	陈鑫
	100%
	

	合同审批页面布局
1，pdf页面内预览
2，审批记录
3，合同打印
	11.24
	陈鑫
	100%
	

	套餐/猎人用户建档页面布局
	11.24
	陈鑫
	100%
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	本周总结：
1，合同待审批/报批列表
2，合同审批页面布局
3，套餐/猎人用户建档页面布局

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	完善已开发页面布局（上传复审合同弹窗，建档提交审批等弹窗效果）
	12.01
	陈鑫
	

	根据已提供接口绑定字段
	 12.01 
	陈鑫
	

	
	
	
	

	
	
	
	



