| 汇报人：陈鑫 | 部门：研发部 |  |  | 时间：2023.11.24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| 合同待审批列表页面布局 合同报批列表页面布局 |  | 11.23 | 陈鑫 |  | 100% |  |
| 合同审批页面布局 1，pdf页面内预览 2，审批记录 3，合同打印 |  | 11.24 | 陈鑫 |  | 100% |  |
| 套餐/猎人用户建档页面布局 |  | 11.24 | 陈鑫 |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 本周总结： 1，合同待审批/报批列表 2，合同审批页面布局 3，套餐/猎人用户建档页面布局 |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 |  |
| 完善已开发页面布局（上传复审合同弹窗，建档提交审批等弹窗效果） |  |  | 12.01 |  | 陈鑫 |  |
| 根据已提供接口绑定字段 |  |  | 12.01 |  | 陈鑫 |  |