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	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	B端优化-注册提交表单添加防抖
	07.05
	宋振
	100%
	

	后台管理系统-主动促活模块需求变动开发
（1） 添加是否过滤已发送选项
（2） 短信发送配置模块调整
（3） APP推送,EDM发送添加变量；以及发送限制和校验调整
（4） 提测配合测试修改
	07.07
	宋振
	100%
	

	后台管理系统-数据洞见-配置管理
（1） 信息签名列表，添加短信签名弹窗，删除功能
（2） 短信模板列表，添加短信模板弹窗，编辑及删除功能

	07.07
	宋振
	80%
	（1） 删除功能暂时无法使用-第三方原因
（2） 编辑功能，模板名称，签名前缀暂时无法修改-第三方原因



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	本周总结：
1， 后台管理系统主动促活模块，根据需求变动进行调整开发并提测
2， 后台管理系统数据洞见-配置管理模块开发
3， 项目优化

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	后台管理系统智能促活模块接口联调
	
	宋振
	

	完善（短信）配置管理模块剩余问题
	
	宋振
	

	C端个人简历优化
	
	宋振
	

	熟悉新框架开发
	
	宋振
	



