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	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	后台管理系统：
1，代发接口调整
2，删除自定义标签接口参数调整
	    05.06
	陈鑫
	100%
	

	B端聊天框左侧专属服务顾问信息部分接口联调
配合后端调整B端发布职位接口
	    05.07
	陈鑫
	100%
	

	后台管理系统企业主页情报详情抽屉布局优化
	    05.08
	陈鑫
	100%
	

	熟悉新功能原型
	    05.11
	    陈鑫
	    
	

	
	    
	   
	    
	

	
	
	
	
	

	
	    
	
	
	

	本周总结：
1， 配合后端对B端和后台管理系统的一些接口参数进行调整
2，自查项目，针对一些样式错误等进行完善
3，熟悉新功能原型

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	熟悉新功能原型，根据开发任务进行开发
	
	 陈鑫 
	

	
	 
	  
	

	
	
	
	

	
	
	
	



