| 汇报人：陈鑫 | 部门：研发部 |  |  |  | 时间：2023.07.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 | 完成度 |  | 未完成原因 |
| B端优化-注册提交表单添加防抖 |  | 07.05 | 宋振 | 100% |  |  |
| 后台管理系统-主动促活模块需求变动开发 - 添加是否过滤已发送选项 - 短信发送配置模块调整 - APP推送,EDM发送添加变量；以及发送限制和校验调整 - 提测配合测试修改 |  | 07.07 | 宋振 | 100% |  |  |
| 后台管理系统-数据洞见-配置管理 - 信息签名列表，添加短信签名弹窗，删除功能 - 短信模板列表，添加短信模板弹窗，编辑及删除功能 |  | 07.07 | 宋振 | 80% |  | - 删除功能暂时无法使用-第三方原因 - 编辑功能，模板名称，签名前缀暂时无法修改-第三方原因 |
| 本周总结： - 后台管理系统主动促活模块，根据需求变动进行调整开发并提测 - 后台管理系统数据洞见-配置管理模块开发 - 项目优化 |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 | 负责人 |  |  |
| 后台管理系统智能促活模块接口联调 |  |  |  | 宋振 |  |  |
| 完善（短信）配置管理模块剩余问题 |  |  |  | 宋振 |  |  |
| C端个人简历优化 |  |  |  | 宋振 |  |  |
| 熟悉新框架开发 |  |  |  | 宋振 |  |  |