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	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	上传个人/他人简历 工作经历，项目经历，教育经历布局
	10.16
	陈鑫
	100%
	

	同步简历，模块间的切换，退出同步跳转对应页面的判断
	10.17
	陈鑫
	100%
	

	上传简历模块整体流程自测优化
更新简历（他人）功能开发
提测
	10.18
	陈鑫
	100%
	

	B端登录页面布局
	10.20
	陈鑫
	70%
	

	
	    
	
	
	

	本周总结：
1,完结C端简历模块重构
2，B端3.0，登陆部分布局

在这段时间对现有的项目优化过程中暴露了很多问题：
1， 注释不清或没有，让后面接手的人花费较多的时间去解读。
2， 组件位置混乱，不同页面之间的组件会随便调用。
3， 会出现个别重复组件。
4，无用代码过多等。
现在的开发中已经注意到这些问题，注释问题已经有了很大改善，组件存放位置庄思宇也给出了一些要求，在之后3.0的开发中要加注意，尽可能的避免这些问题。

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	1、web3.0企业端登录注册功能开发
	10.27
	陈鑫
	

	2、web3.0管理后台新系统项目搭建/登录注册功能开发
	 10.27
	陈鑫
	

	3、协助促活功能上线
	
	
	

	
	
	
	



