| 汇报人：陈鑫 | 部门：研发部 |  |  | 时间：2023.10.20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| 上传个人/他人简历 工作经历，项目经历，教育经历布局 |  | 10.16 | 陈鑫 |  | 100% |  |
| 同步简历，模块间的切换，退出同步跳转对应页面的判断 |  | 10.17 | 陈鑫 |  | 100% |  |
| 上传简历模块整体流程自测优化 更新简历（他人）功能开发 提测 |  | 10.18 | 陈鑫 |  | 100% |  |
| B端登录页面布局 |  | 10.20 | 陈鑫 |  | 70% |  |
| 本周总结： 1,完结C端简历模块重构 2，B端3.0，登陆部分布局 在这段时间对现有的项目优化过程中暴露了很多问题： - 注释不清或没有，让后面接手的人花费较多的时间去解读。 - 组件位置混乱，不同页面之间的组件会随便调用。 - 会出现个别重复组件。 4，无用代码过多等。 现在的开发中已经注意到这些问题，注释问题已经有了很大改善，组件存放位置庄思宇也给出了一些要求，在之后3.0的开发中要加注意，尽可能的避免这些问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 |  |
| 1、web3.0企业端登录注册功能开发 |  |  | 10.27 |  | 陈鑫 |  |
| 2、web3.0管理后台新系统项目搭建/登录注册功能开发 |  |  | 10.27 |  | 陈鑫 |  |
| 3、协助促活功能上线 |  |  |  |  |  |  |