| 汇报人：陈鑫 | 部门：研发部 |  |  | 时间：2023.09.27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| 检查并优化C端已开发的简历模块功能，编辑他人简历功能开发 |  | 09.26 | 陈鑫 |  | 100% |  |
| C端账户安全，获取邮箱动态码，获取手机验证码添加loading状态避免重复发送 |  | 09.26 | 陈鑫 |  | 100% |  |
| 优化B端职位中心编辑功能，处理用户手动修改路由参数导致的问题 |  | 09.27 | 陈鑫 |  | 100% |  |
|  |  |  | 陈鑫 |  | 100% |  |
| 本周总结： - 检查并优化C端已开发的简历模块功能，开发编辑他人简历功能 - C端账户安全，获取邮箱动态码，获取手机验证码添加loading状态避免重复发送 - 优化B端职位中心编辑功能，处理用户手动修改路由参数导致的问题 |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 |  |
| C端新建编辑个人简历，编辑他人简历功能提测 |  |  | 10.13 |  | 陈鑫 |  |
| 上传个人/他人简历功能开发 |  |  | 10.13 |  | 陈鑫 |  |