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	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	企业闪推职位列表开发及接口联调
	    01.26
	陈鑫
	    100%
	

	完善发布职位模块
	    01.26
	陈鑫
	    100%
	

	后台管理系统代发职位模块开发
	    01.26
	    陈鑫
	     50%
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	    
	
	
	

	本周任务总结：
1，企业端完成闪推职位列表模块；
2，完善了企业端发布职位模块，调整组件错误部分
3，完成后台代发模块布局，完成相关组件开发

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	

	完善添加自定义标签校验
	    01.29
	    陈鑫
	

	完成后台管理系统代发职位模块
	    01.30
	    陈鑫
	

	企业端引导页开发，管理后台JD解析开发
	    02.02
	    陈鑫
	

	管理后台企业主页开发
	 02.02
	陈鑫
	



