| 汇报人：陈鑫 | 部门：研发部 |  |  | 时间：2024.01.26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| 企业闪推职位列表开发及接口联调 |  | 01.26 | 陈鑫 |  | 100% |  |
| 完善发布职位模块 |  | 01.26 | 陈鑫 |  | 100% |  |
| 后台管理系统代发职位模块开发 |  | 01.26 | 陈鑫 |  | 50% |  |
| 本周任务总结： 1，企业端完成闪推职位列表模块； 2，完善了企业端发布职位模块，调整组件错误部分 3，完成后台代发模块布局，完成相关组件开发 |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 |  |
| 完善添加自定义标签校验 |  |  | 01.29 |  | 陈鑫 |  |
| 完成后台管理系统代发职位模块 |  |  | 01.30 |  | 陈鑫 |  |
| 企业端引导页开发，管理后台JD解析开发 |  |  | 02.02 |  | 陈鑫 |  |
| 管理后台企业主页开发 |  |  | 02.02 |  | 陈鑫 |  |