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	时间：8.19-8.25

	本周工作总结

	工作事项
	完成时间
	负责人
	完成度
	未完成原因

	修改运营系统专场，企业端专场bug
	8.24
	孙雨新
	100%
	

	将统计的sql写入接口
	8.22
	孙雨新
	100%
	

	运营系统资讯的配置，app-c的职海功能开发
	8.23
	孙雨新
	100%
	

	app-c用户投递以及判断
	8.24
	孙雨新
	100%
	

	app-c投递记录，待面试/历史面试列表，
数量统计，交付聊天的交付列表和职位列表
	8.25
	孙雨新
	100%
	

	本周总结：本周任务是修改运营系统专场，企业端专场bug，将统计的sql写入接口，运营系统资讯的配置，app-c的职海功能开发，app-c用户投递以及判断，app-c投递记录，待面试/历史面试列表，
[bookmark: _GoBack]数量统计，交付聊天的交付列表和职位列表。下周的任务是App面试提醒，隐私协议，意见反馈开发，后台隐私协议配置，账号注销列表，意见反馈开发，对接开发的接口，修改测试提出的bug

	下周工作安排

	工作事项
	计划完成时间
	负责人
	紧急程度

	App面试提醒，隐私协议，意见反馈开发
	9.1
	孙雨新
	

	后台隐私协议配置，账号注销列表，意见反馈开发
	9.1
	孙雨新
	

	对接开发的接口，修改测试提出的bug
	9.1
	孙雨新
	



