| 汇报人：孙雨新 | 部门：研发部 |  |  | 时间：8.19-8.25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周工作总结 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  | 完成时间 | 负责人 |  | 完成度 | 未完成原因 |
| 修改运营系统专场，企业端专场bug |  | 8.24 | 孙雨新 |  | 100% |  |
| 将统计的sql写入接口 |  | 8.22 | 孙雨新 |  | 100% |  |
| 运营系统资讯的配置，app-c的职海功能开发 |  | 8.23 | 孙雨新 |  | 100% |  |
| app-c用户投递以及判断 |  | 8.24 | 孙雨新 |  | 100% |  |
| app-c投递记录，待面试/历史面试列表， 数量统计，交付聊天的交付列表和职位列表 |  | 8.25 | 孙雨新 |  | 100% |  |
| 本周总结：本周任务是修改运营系统专场，企业端专场bug，将统计的sql写入接口，运营系统资讯的配置，app-c的职海功能开发，app-c用户投递以及判断，app-c投递记录，待面试/历史面试列表， 数量统计，交付聊天的交付列表和职位列表。下周的任务是App面试提醒，隐私协议，意见反馈开发，后台隐私协议配置，账号注销列表，意见反馈开发，对接开发的接口，修改测试提出的bug |  |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事项 |  |  | 计划完成时间 |  | 负责人 | 紧急程度 |
| App面试提醒，隐私协议，意见反馈开发 |  |  | 9.1 |  | 孙雨新 |  |
| 后台隐私协议配置，账号注销列表，意见反馈开发 |  |  | 9.1 |  | 孙雨新 |  |
| 对接开发的接口，修改测试提出的bug |  |  | 9.1 |  | 孙雨新 |  |